**伊宁市市政设施服务中心七月份工作小结**

**一、城市道路维护工作：**坚持从细节着手，在“填坑平路”上下功夫，抢抓道路养护黄金时间，全员投入到城市道路养护中。一是实行分片包干责任制，“全覆盖”地开展摸排工作，制定《道路维修计划》，不分昼夜、因地制宜地开展道路坑洼路面进行沥青热铺维护，机械设施全力运行，全面提高养护工作效率。二是落实城市道路日常巡，及时发现道路坑洼问题，全面掌握破损情况。有序开展桥桥涵、雨水雨水篦子垃圾清掏工作，对发现的问题建立台账，确保维修养护工作有序进行。本月累计维修道路约9050平方米，清理桥涵垃圾约14立方。

**二、强化照明设施维护：**一是严格落实片区、小组、组长、组员岗位责任制，不断优化调整路灯巡查小组人员力量，有计划地开展路灯照明相关设施设备的巡查和维修工作，定期对路灯配电箱、变压器、电缆等用电设备的安全隐患进行排查，对排查出的隐患进行及时整改；二是高度重视安全生产，严把安全关、质量关，确保原材料过硬、维修维护规范、安全规程操作等要求，规范施工作业操作规程，提高工作人员安全意识，确保安全措施落实到位。本月维修路灯2235盏，处理安全隐患190处，维修电缆故障59处，检修配电箱65台，处理安全隐患82处。

**三、做好基础设施维护。**采取即查即改与集中整治并进的方式，加大对人行道、雨水篦、路沿石、护栏等市政设施维护力度，针对位置比较分散、破损程度较小的特点，实施分类进行摸排检查，快速处理，保障设施功能正常。一是加大对人行道、雨水篦、路沿石、护栏等市政设施维护力度，实施分类进行摸排检查，快速处理，保障设施功能正常。对群众反映强烈的损坏人行道及时维修和更换。二是加强巡查，对缺失的雨水井、检查井、下水道盖、通讯、燃气、电力等各类井盖建立销号制度，及时与产权单位联动。有序开展学校门口道路减速带安装更新，及时修复损坏、缺少、陈旧的交通标志，对道路隔离栏进行日常维护、巡查、校正、恢复。本周校正护栏360处，维护护栏280处，校正交通标识牌52处，维修人行道560平米。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

 2024年7月29日