**伊宁市市政设施服务中心十月份工作小结**

一、持续加大城市道路精细化养护工作。本月重点完成了解放路、东城片区、南环路片区、伊犁河路等路面维护，累计铺油445平方米，铺砖约25平米，清理桥涵11立方，清理雨水井15个。

二、不断提高市政基础设施维护力度。一是加大对人行道、雨水篦、路沿石、护栏等市政设施维护力度，实施分类进行摸排检查，快速处理，保障设施功能正常。对群众反映强烈的损坏人行道及时维修和更换。二是加强巡查，对缺失的雨水井、检查井、下水道盖、通讯、燃气、电力等各类井盖建立销号制度，及时与产权单位联动。有序开展学校门口道路减速带安装更新，及时修复损坏、缺少、陈旧的交通标志，对道路隔离栏进行日常维护、巡查、校正、恢复。有序开展学校门口道路减速带安装更新，及时修复损坏、缺少、陈旧的交通标志，对道路隔离栏进行日常维护、巡查、校正、恢复。本月以来，维修休闲椅8个，维修护栏21节，安装减速带330米，校正护栏100米，安装阻胎器32米，回收432米，办理城市占道12件。

三、加强路灯及照明设施养护管理。本月主要对南岸片区、新华东路片区、潘津镇、北京路、火车站片区进行全面维护，维护维修道路路灯3489盏、处理安全隐患158处，检修配电箱42处，发电980小时，更换电源线2318米，处理群众投诉92件。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

 2024年10月30日