伊宁市市政设施服务中心2月工作汇报

2 月，市政设施服务中心以精细化管理为目标，严格依据道路养护标准，全方位对城区道路路面、人行道、路沿石、雨水井等基础设施进行精细化管护，现将工作汇报如下：

一、工作完成情况

城市道路维护工作随着天气不断降温，市政设施服务中心抢抓养护窗口期，在雨雪天气来临前完成道路维护。同时加大道路巡查巡检力度，加强城市道路及附属设施安全隐患排查，全面掌握破损情况，做到 “及时发现、快速处置、规范作业”，确保管护工作有序推进。本月共修补破损道路 1656.87 平方米，路缘石 55 米，清理雨水井 14 座。

人行道专项维护工作根据市委工作指示精神，市政设施服务中心持续加大人行道巡查与维护力度。通过网格化管理，将城区划分为五个责任区域，配备专职巡查人员，实现主次干道全覆盖巡查。针对发现的问题，迅速组织施工力量开展维修，维修过程严格遵循相关技术规范，保障维修质量。本月修复人行道塌陷、损坏、缺失等问题 76.3 平方米。

附属设施管护工作采取即查即改、集中整治相结合的方式，加大雨水井、路沿石、护栏等设施维护力度，保障设施正常运行。一是查看城市道路挖掘占道现场 12 处（含自来水、热力抢修）；二是护栏维修：本月维修护栏若干节、更换护栏 3150 节，底座加固 480 处，紧固螺丝 510 处，校正护栏 1280 节，处理交通事故若干起，涉及一桥路、二桥路、伊河大道、公园大街、花园北路、山东路、西环路、上海路等 8 条主干道。

窨井盖专项整治工作为确保冬季窨井盖无重大安全事故，及时消除安全隐患，保障群众生命财产安全与城市交通顺畅，全面提升冬季窨井盖维护管理效能。2 月共发现窨井盖损坏、塌陷、缺失等问题 26 处，已全部处置完毕。

路灯维护工作以 “保障夜间出行安全、提升照明服务质量” 为目标，结合季节特点优化工作流程，高效推进设施巡检、故障抢修与日常维护，及时响应并妥善解决市民反馈的各类照明问题。本月完成故障灯维修及损坏灯具更换 2493 盏，处理电缆故障 257 处；对辖区内 29 处配电箱进行全面检修保养。

重点工作一是节点氛围营造：紧扣春节亮化要求，圆满完成保障工作。2 月 1 日 —8 日投入 4 个施工队完成亮化主体工程并正常亮灯；2 月 13 日前完成亮化设施、控制系统全面调试；2 月 14 日起开展专项维护，累计维修不亮灯带 83 处（更换 13 处）、更换满天星串灯 860 米、挂件灯 286 个，维修更换配电箱配件 14 个；春节假期至 2 月底实行常态化巡检与应急值守，保障设施稳定运行。二是铸牢中华民族共同体意识灯杆氛围营造：截至 2 月 10 日完成宁远路、南环路等重点路段剩余 20% 灯笼安装，共计 302 个；2 月 13 日前完成花果山丁字路口等 4 个重要路口新增氛围灯安装并通过初验；2 月 10 日起对所有设施全面排查，落实假期值班巡查，确保春节安全稳定亮灯。

群众诉求情况共处理群众诉求案件 228 件，其中 12345 转办 150 件、8181898 来电 78 件。具体为：减速带 2 起、护栏 4 起、路沿石 1 起、景观亮化 5 起、路灯 69 起、隔离墩 1 起、井盖 4 起、道路破损 138 起、其他市政设施 4 起。

请销假工作市政设施服务中心在岗 66 人，2 月休假 1 人、病假 1 人。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

2026年2月28日