伊宁市市政设施服务中心3月工作汇报

3 月，市政设施服务中心以精细化管理为目标，严格依据道路养护标准，全方位对城区道路路面、人行道、路沿石、雨水井等基础设施进行精细化管护，现将工作汇报如下：

一、工作完成情况

城市道路维护工作随着气温逐步回升，市政设施服务中心抢抓春季养护时机，加强城市道路及附属设施安全隐患排查，全面掌握破损情况，做到 “及时发现、快速处置、规范作业”，确保管护工作有序推进。本月共修补破损道路 6566.71 平方米，路缘石 101.5 米，清理雨水井 155 座。

人行道专项维护工作根据市委工作指示精神，市政设施服务中心持续加大人行道巡查与维护力度。通过网格化管理，将城区划分为五个责任区域，配备专职巡查人员，实现主次干道全覆盖巡查。针对发现的问题，迅速组织施工力量开展维修，维修过程严格遵循相关技术规范，保障维修质量。本月修复人行道塌陷、损坏、缺失等问题 1238.92 平方米。

附属设施管护工作采取即查即改、集中整治相结合的方式，加大雨水井、路沿石、护栏等设施维护力度，保障设施正常运行。一是查看并监督城市道路挖掘占道现场 8 处（含自来水、热力抢修）；二是护栏维修：本月维修护栏若干节、更换护栏 110 节，底座加固 420 处，紧固螺丝 238 处，校正护栏若干节，处理交通事故 22 起，涉及花果山路、宁远路、重庆路、四川路、新疆路、西环北路、中苑路、218 国道等 8 条主干道。

窨井盖专项整治工作为及时消除安全隐患，保障群众生命财产安全与城市交通顺畅，全面提升窨井盖维护管理效能。3 月共发现窨井盖损坏、塌陷、缺失等问题 53 处，已全部处置完毕。

路灯维护工作以 “保障夜间出行安全、提升照明服务质量” 为目标，结合季节特点优化工作流程，高效推进设施巡检、故障抢修与日常维护，及时响应并妥善解决市民反馈的各类照明问题。本月完成故障灯维修及损坏灯具更换 2498 盏，处理电缆故障 294 处；对辖区内 55 处配电箱进行全面检修保养。

重点工作一是节点氛围营造：按计划有序拆除节点氛围挂件灯饰，3 月底完成 9 处小品摆件拆除；二是铸牢中华民族共同体意识灯杆氛围营造：截至 3 月 25 日共开展 3 次维护，3 月 3 日对各路段不亮路灯排查维护，3 月 7 日对飞机场路、重庆路、南环路不亮灯具维护，3 月 20 日对重庆路因报警灯箱安装拆开的 23 个灯笼抱箍完成复原，后续将持续对各路段氛围设施检修维护。

群众诉求情况共处理群众诉求案件 138 起，其中井盖 11 起、路灯 16 起、道路破损 94 起、护栏 2 起、景观亮化 1 起、道路塌陷 6 起、桥涵 2 起、座椅 2 起、其他市政设施 4 起。

请销假工作市政设施服务中心在岗 66 人，3 月休假 2 人、病假 2 人。

二、存在的问题

现阶段冬季沥青冷补料已不适应当前气候，沥青混合料铺设气温条件未达标，目前采取临时铺设步道砖方式修补道路坑洼，维修效率较低。

三、下一步计划

全面开展市政道路破损面积统计工作，根据摸排的道路破损及附属设施破损情况制定专项维修计划，按计划全力推进道路养护，保障市民出行安全顺畅，推动城区市政设施管护提质增效。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

2026年3月25日