伊宁市市政设施服务中心12月工作汇报

12月，市政设施服务中心以精细化管理为目标，严格依据道路养护标准，全方位对城区道路路面、人行道、路沿石、雨水井等基础设施进行精细化管护，现将12月工作汇报如下：

一、工作完成情况

1.城市道路维护工作。随着天气不断降温，市政设施服务中心抢抓养护时机，确保雨雪来临之前，将路到维护完毕。同时也加大了道路巡查巡检机制，加强城市道路及附属设施安全隐患排查，全面掌握破损情况，做好“及时发现、快速处置、规范作业”，确保管护工作有序进行。本月共修补破损道路234平方米，清理雨水井14座，清理长流水过街桥涵垃圾2立方。

2.人行道专项维护工作。根据市委工作指示精神，市政设施服务中心持续加大对人行道的巡查与维护力度。通过网格化管理，将城区划分为五个责任区域，配备巡查人员，确保主次干道全面巡查。针对发现的问题，迅速组织施工力量开展维修工作。在维修过程中，严格遵循相关技术规范，确保维修质量。本月排查人行道塌陷、损坏、缺失等问题185处，合计修复面积2445.6平方米。

3.做好附属设施管护工作。采取即查即改与集中整治并进的方式，加大对雨水井、路沿石、护栏等设施维护力度，保障其功能正常运行。本月维修护栏169节 、更换护栏36节、底座加固60处，校正护栏260处720米、焊接护栏35节105米，更换立柱帽6个，紧固螺丝130处，处理交通事故16起；维修路沿石126.5米，修复隔离球10个、修复雨水井10座，新装雨水井4座。进一步提升道路通行质感。

4.窨井盖专项整治工作。为确保冬季窨井盖无重大安全事故发生，及时消除安全隐患，保障群众生命财产安全与城市交通顺畅，全面提升冬季窨井盖维护管理效能12月发现窨井盖损坏、塌陷、缺失等现象22处，已处理22处。

5.路灯维护工作。以“保障夜间出行安全、提升照明服务质量”为目标，结合季节特点优化工作流程，高效推进设施巡检、故障抢修与日常维护工作，及时响应并妥善解决市民反馈的各类照明问题，本月完成故障灯维修及损坏灯具更换2582盏， 处理电缆故障168处。对辖区内592处配电箱进行了全面检修保养，更换照树灯28个、洗墙灯38个、投光灯32个、线条灯18个，同时更换了故障的交换机3台、光纤收发器1台、开关电源1台、信号放大器1台，并修复电缆故障3余处。

6.重点工作。一是针对冬季无法使用沥青混合料，11月底采购80吨冷补料对道路出现坑洼情况进行修补；二是飞机场路、迎宾路、西环路中华民族共同体意识灯杆氛围营造已安装完毕，待电路施工完毕调试后亮灯；三是节日氛围亮化装饰物已到货，目前各节点正在布线，节日氛围摆件造型已经全部施工完毕，目前正在焊接喷彩绘。

7.群众诉求情况。市政设施类95起： 路灯35起，道路破损27起，护栏8起，隔离墩7起，井盖7起，栈桥3起，道路塌陷2起，市政设施其他2起，减速带1起，路沿石1起，景观亮化1起，路牌标识1起。

8.请销假工作。市政设施服务中心在岗66人，12月休假11人，病假2人，事假4人。

二、存在问题

1.近期，受气温偏高影响，路面频繁经历冻融循环，导致冷补料修补效果大打折扣，路面病害复发率显著上升，给道路通行安全和养护工作带来较大压力。修补处松散脱落。部分修补后的坑槽在车辆碾压和冻融作用下，冷补料逐渐松散，出现掉粒、脱落现象，路面坑槽病害快速复发，甚至面积扩大。

2.我市人行道经过多年使用，目前已普遍进入老化期，存在多方面问题，严重影响市民出行安全和城市形象。特别是在树池周边和检查井附近。由于行道树根系生长入侵路面，不少地砖被树根顶起，导致路面隆起形成“波浪路”现象，雨天极易积水打滑。

三、下一步计划

1.加大市政道路及设施维护工作。持续加大对道路、人行道巡查频次，特别是对重点区域、易损路段加强关注。建立健全问题台账，对新发现的问题及时进行处理，做到“发现一处、修复一处”，确保人行道处于良好的运行状态，保障市民出行安全。

2.加强市政设施监管力度。加大公用行业、四大运营商、电力等行业督促力度，着力解决窨井盖缺失、破损、松动（突起、异响、凹陷）、标识不清、防坠网缺失等病害问题，全面消除窨井与井盖配合不稳固、设置不规范、出现安全隐患等问题，建立健全窨井盖巡查和维护长效机制，确保窨井盖坚固、平整、安全、美观。

3.科学谋划项目申报工作。谋划2026年中央预算内资金和一般债券项目申报推进工作及“十五五”项目储备工作，加强对进场施工项目现场管理，对项目安全、质量、进度进行监管，确保项目各项指标符合相关规定，做好已完成项目验收和资料完善工作。

伊宁市城市管理局市政设施服务中心

2025年12月29日