附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年自治区林果业提质增效项目

实施单位（公章）：伊宁市林业和草原局

主管部门（公章）：伊宁市林业和草原局

项目负责人（签章）：彭军

填报时间：2025年05月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：本项目重点在树莓果汁杀菌、灌装环节进行技术创新，提高唐古莱昆莫公司树莓深加工技术水平，延伸树莓产业链，发挥企业在伊犁州小浆果重点产业的引领示范和综合效应，带动小浆果产业在种植面积、品种、品质、产量向好发展，提升企业品牌知名度和美誉度，在提高精深加工附加值的基础上，盘活乡村旅游经济，预计带动当地410人就业，具有巨大的潜在经济效益和社会效益。

2、主要内容及实施情况

主要内容：设备采购及安装：主要购置HES-200电喷雾微波协同灭菌设备、ZCX-3ZD-G1型自立袋自动充填旋盖包装机1台，盖子UV杀菌装置1组，袋嘴UV杀菌装置1组，CIP回收系统1套，3立氮气机1台。建立树莓果汁杀菌灌装加工生产线，创制零添加、高营养、美味、健康的树莓果汁。

实施情况：完成林果企业、合作社产加销一体化数量1套,林果业产值增长达到105吨，带动林果业农户数量100户。3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数100.6万元，全年预算数100.6万元，该项目资金落实到位100万元。资金来源为年初部门预算。

资金使用情况：该项目年初预算数100.6万元，全年预算数100.6万元，全年执行数100.6万元，预算执行率为100%，用于：林果企业（合作社）产加销一体化项目补助资金100万元/套。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：完成林果企业、合作社产加销一体化数量1套。目标2：林果业产值增长达到100吨，带动林果业农户数量大于100户。

2、阶段性目标：设备采购及安装：主要购置HES-200电喷雾微波协同灭菌设备、ZCX-3ZD-G1型自立袋自动充填旋盖包装机1台，盖子UV杀菌装置1组，袋嘴UV杀菌装置1组，CIP回收系统1套，3立氮气机1台。建立树莓果汁杀菌灌装加工生产线，创制零添加、高营养、美味、健康的树莓果汁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年自治区林果业提质增效项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年自治区林果业提质增效项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益五个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年5月6日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月7日-5月9日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2025年5月10日-5月12日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析评价方法，坚持采用计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（二）评价结论

2024年自治区林果业提质增效项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分19分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分10分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析评价方法，坚持采用计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（二）评价结论

2024年自治区林果业提质增效项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分19分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分10分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分99分。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金100万元，预算资金100万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：完成林果企业、合作社产加销一体化数量，指标值：=1套，业绩值1套，指标完成率100%；

2、质量指标：指标1：项目验收合格率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；

3、时效指标：指标1：项目完成及时率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：林果企业（合作社）产加销一体化项目补助资金，指标值：<=100万元/套，业绩值100万元/套，指标完成率100%；

2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标1：林果产值增加数量，指标值：>=100吨，业绩值105吨，指标完成率105%。
2、社会效益指标：指标1：带动林果业农户数量，指标值：>=100户，业绩值100户，指标完成率100%。
3、生态效益指标：无此项指标。

4、满意度指标：指标1：群众满意度，指标值：>=90%，业绩值100%，指标完成率111.11%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在2024年伊犁唐古莱昆莫生物技术有限公司林果企业产加销一体化建设项目前期工作中，公司积极向主要领导汇报项目进度，市林草局、州林草局高度重视，要求全力以赴抓落实。在项目建设资金管理方面严格资金管理，确保用好每一分钱，通过严格资金拨付审核程序，共同把好资金审批关，保证了资金专款专用，保证了资金的安全和效益。
（二）存在的问题及原因分析
2024年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、有关建议

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。2、定期组织基层工作人员开展绩效评价知识与技能培训，内容涵盖政策解读、指标体系应用等，提升专业素养和实操能力。

七、其他需要说明的问题

无。