附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于申请拨付市政管网实施全品类生产项目征迁及伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁资金的报告

实施单位（公章）：伊宁市巴彦岱镇人民政府

主管部门（公章）：伊宁市巴彦岱镇人民政府

项目负责人（签章）：马亮

填报时间：2025年05月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：随着城市化进程的快速推进，城市规模不断扩大，人口持续增长，对市政基础实施的需求日益增长，市政管网作为城市的“生命线”，承载着城市供水，排水，供热，燃气，通信等多种功能，为提升城市基础实施承载能力，推动城市可持续发展，实施本项目，实现全品类市政资源的安全、稳定、高校输送，满足城市生产生活需求，同时优化城市空间布局，提升城市整体形象。合福绿色循环低碳产业园项目推动我镇的绿色发展的关键项目。该项目依托我镇的资源优势与政策支持，以绿色循环低碳为核心发展理念，致力于打造集研发、生产、展示、交易为一体的现代化产业园

2、主要内容及实施情况

主要内容：目标1：补偿征收土地面积128.66亩。补偿市政管网实施全品类生产项目户数8户，补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数9户。目标2：通过实施此项目，改善村民的生产生活质量。

实施情况：补偿征收土地面积128.66亩。补偿市政管网实施全品类生产项目户数1户，补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数9户。通过实施此项目，改善了村民的生产生活质量。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数680.7万元，该项目资金落实到位680.7万元。资金来源为年中追加预算。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数680.7万元，全年执行数680.7万元，预算执行率为100%，用于：市政管网实施全品类生产项目征迁资金成本75.86万元，伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁资金604.84万元，合计680.7万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：补偿征收土地面积128.66亩。补偿市政管网实施全品类生产项目户数8户，补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数9户。目标2：通过实施此项目，改善村民的生产生活质量。

2、阶段性目标：该项目年初预算数0万元，全年预算数680.7万元，全年执行数680.7万元，预算执行率为100%，用于：市政管网实施全品类生产项目涉及户数8户，第一批次签订合同7户，征收面积36.99亩，共土地补偿款资金281.0175万元，第二批次一户，征收面积14.5亩，共土地补偿款资金75.86万元，补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数9户，征收面积128.66亩，共土地补偿款资金604.84万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、总体目标：目标1：补偿征收土地面积128.66亩。补偿市政管网实施全品类生产项目户数8户，补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数9户。目标2：通过实施此项目，改善村民的生产生活质量。

2、阶段性目标：该项目年初预算数0万元，全年预算数680.7万元，全年执行数680.7万元，预算执行率为100%，用于：市政管网实施全品类生产项目涉及户数8户，第一批次签订合同7户，征收面积36.99亩，共土地补偿款资金281.0175万元，第二批次一户，征收面积14.5亩，共土地补偿款资金75.86万元，补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数9户，征收面积128.66亩，共土地补偿款资金604.84万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年5月6日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月7日-5月8日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2025年5月9日-5月12日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持行业标准绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（二）评价结论

关于申请拨付市政管网实施全品类生产项目征迁及伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分18分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分10分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《新国土资函【2012】918号、【2012】920号、【2012】921号》。

综上所述，本项目的立项依据充分。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、但是没有专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

综上所述，本项目的立项程序合规。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本项目的绩效目标设置合理。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标部分细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

关于申请拨付市政管网实施全品类生产项目征迁及伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本项目的绩效目标明确。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本项目的预算编制科学。

6、资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请关于申请拨付市政管网实施全品类生产项目征迁及伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁项目资金的请示》或《关于申请拨付市政管网设施全品类生产项目征迁资金的报告》或《关于申请拨付合福绿色循环低碳产业园项目征迁资金的报告》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金680.7万元，预算资金680.7万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数0万元，全年预算数680.7万元，全年执行数680.7万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：补偿征收土地面积，指标值：>=128.66亩，业绩值128.66亩，指标完成率100%；指标2：补偿市政管网实施全品类生产项目户数，指标值：=8户，业绩值8户，指标完成率100%。指标3：补偿伊宁市合福绿色循环低碳产业园户数，指标值：=9户，业绩值9户，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：补助发放准确率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；

3、时效指标：指标1：补助发放及时率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：市政管网实施全品类生产项目征迁资金成本，指标值：<=75.86万元，业绩值75.86万元，指标完成率100%；指标2：伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁资金，指标值：<=604.84万元，业绩值604.84万元，指标完成率100%。

2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无此项指标。
2、社会效益指标：指标1：改善群众生产生活质量，指标值：有效改善，业绩值基本的那成目标，指标完成率100%。
3、生态效益指标：无此项指标。

4、满意度指标：指标1：征迁群众满意度，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
深入调研读国家及地方征地补偿相关法规政策，结合项目实际制定补偿标准与流程细则，全面精准的摸排调研组织多部门联合调研小组，涵盖自然资源、农业、住建等部门，采用“实地勘察+资料核查+入户访谈”的方式开展工作，运用GIS技术绘制土地现状图，详细记录土地权属、地类、面积、地上附着物数量级价值等信息，与村民面对面沟通，了解其生产生活需求与诉求，为制定补偿方案提供详实依据。
项目执行过程中村委会公开栏进行公开公示，并组织村民升国旗，家庭会议等方式进行宣传，由专业人员解读政策，设立咨询窗口，及时解答群众疑问，确保补偿政策家喻户晓，公开透明，消除群众疑虑。
（二）存在的问题及原因分析
2024年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、有关建议

建议成立专项工作组，由政府牵头，联合自然资源局，财政，审计等部门，组建专项小组，明确各部门职责分工，集中处理补偿款发放问题，建立群众反馈渠道：开通热线电话，线上平台等，安排专人对接群众咨询与诉求，及时回应关切。落实资金保障，确保转款专用，加强业务培训。

七、其他需要说明的问题

无。