附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：消防车及装备器材项目

实施单位（公章）：伊宁市应急管理局

主管部门（公章）：伊宁市应急管理局

项目负责人（签章）：阿力木·阿不来提

填报时间：2026年04月30日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：
为进一步强化伊宁市应急管理工作体系，切实提升全市安全生产类、自然灾害类突发事件处置水平，统筹推进综合防灾减灾救灾工作，伊宁市组织实施应急消防车采购项目。项目实施前，伊宁市应急救援装备存在数量不足、性能偏弱、结构不优、覆盖不足等问题，现有车辆难以满足复杂灾情快速响应、高效处置、跨区域增援等实战需要，应急救援能力与城市安全发展要求存在差距，已成为制约应急管理工作提质增效的突出短板。基于现实需求和政策要求，我市依规完成6辆应急消防车采购，项目实施具有充分必要性和政策依据。项目建成后，有效补齐应急救援装备短板，夯实应急管理工作基础，全面提升突发事件快速处置、综合救援和防灾减灾救灾能力，为保障人民群众生命财产安全、维护城市安全稳定提供了坚实装备支撑。
2、主要内容及实施情况
主要内容：
本项目严格按照消防车及装备器材项目管理（05）号文件规定，主要采购6辆应急消防车及配套装备器材，项目合同总金额1063万元，按资金安排完成年度资金支付及车辆采购、验收配置工作，补齐全市应急救援装备短板，保障突发事件抢险救援及防灾减灾救灾工作需求。
实施情况：
本项目严格遵照消防车及装备器材项目管理（05）号文件规定，规范履行政府采购、招标评审、合同签订、车辆验收等全部流程。已顺利完成6辆应急消防车采购落地，按计划落实年度资金支付，车辆及配套器材全部验收合格并投入应急救援执勤使用，项目实施规范有序、落地见效。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数300万元，该项目资金落实到位300万元。资金来源为本级部门预算。
资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金300万元，预算执行率为100%，主要用于：购买6辆消防车及装备器材合同金额1063万，本次支付费用300万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：为强化伊宁市应急管理工作，指导各单位、各行业部门处置安全生产类、自然灾害类突发事件，统筹推进防灾减灾救灾工作，严格执行消防车及装备器材项目管理（05）号文件规定，完成6辆消防车采购。合同金额1063万元。本次支付300万元。
目标2：以本项目实施为抓手，提升全市应对安全生产类、自然灾害类突发事件及综合防灾减灾救灾工作能力。
2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：
一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。
二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。
三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。
四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。
2、绩效评价对象：
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为消防车及装备器材项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3、绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
1、绩效评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系（附表说明）
我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3、评价方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。
我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用因素分析法和成本效益分析方法。
4、评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：
在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；
2、组织实施：
评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3、分析评价：
对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。
4、撰写评价报告
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。
综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：通过本消防车及装备器材采购项目的实施，有效补齐了伊宁市应急救援车辆和专业装备短板，夯实了全市应急管理工作硬件基础。切实提升了应对安全生产事故、自然灾害等突发事件的快速响应、现场处置和综合抢险救援能力，为统筹推进防灾减灾救灾、防范化解安全风险、保障人民群众生命财产安全、维护社会大局稳定发挥了重要支撑保障效益。
（二）评价结论
消防车及装备器材项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分18分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分18.00分
1、项目立项
（1）立项依据充分性
项目立项符合《国家综合性消防救援队伍实施消防装备采购“交政采”工作指导意见》（国家消防救援局）文件规定；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目的立项程序合规。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性
①项目有绩效目标；具体明确了“目标1：为强化伊宁市应急管理工作，指导各单位、各行业部门处置安全生产类、自然灾害类突发事件，统筹推进防灾减灾救灾工作，严格执行消防车及装备器材项目管理（05）号文件规定，完成6辆消防车采购。合同金额1063万元。本次支付300万元。目标2：以本项目实施为抓手，提升全市应对安全生产类、自然灾害类突发事件及综合防灾减灾救灾工作能力。”的核心内容。目标设定依据充分。
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③完成了6辆应急消防车采购，合同金额1063万元，本次支付资金300万元。项目实施有效补齐了应急救援装备短板，切实强化了伊宁市应急管理工作基础，达到全市应对安全生产类、自然灾害类突发事件的处置能力，为统筹推进综合防灾减灾救灾工作提供了坚实装备保障的效益，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；三级指标共8条，其中5条指标超出预期目标值，绩效目标值的精准性有待提高。
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得1.00分，本项目的绩效目标设置较为合理。
（2）绩效指标明确性
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
消防车及装备器材项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目的绩效目标明确。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过市场询价，由单位报价得出，以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，测算支出300万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“消防车及装备器材核心任务”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分,本项目的预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请消防车及装备器材项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1、资金管理
（1）资金到位率：
实际到位资金300万元，预算资金300万元，资金到位率100.00%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
（2）预算执行率
全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100.00%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
（3）资金使用合规性
本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《政府采购管理办法》。
①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。
②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目的资金使用合规。
2、组织实施
（1）管理制度健全性
我单位已制定《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《合同业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目的资金使用合规。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》《合同业务管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②资金审批请示、项目合同书、验收单、发票、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
（1）实际完成率
1、数量指标：指标1：购置消防车数量，指标值：=6辆，业绩值6辆，指标完成率100%；
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
（2）质量达标率
质量指标：指标1：政府采购率，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%；指标2：设备质量合格率，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%；指标3：设备验收合格率，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
（3）完成及时性
时效指标：指标1：设备采购完成时间，指标值：10月31日，业绩值10月31日，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。
成本节约率
经济成本指标：指标1：设备采购成本控制数，指标值：<=300万元，业绩值300万元，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
（1）实施效益
①经济效益指标：指标1：设备利用率，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。
②社会效益指标：无此项指标。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。

满意度指标：指标1：使用人员满意度，指标值：>=95%，业绩值100，指标完成率105.26%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
本消防车及装备器材项目在组织管理、流程管控、资金使用及后期运维方面形成成熟优秀做法。项目前期成立专项工作小组，明确职责分工，细化采购、验收、配发全流程节点，实行专人负责制，统筹协调供应商、消防使用单位及监管部门各方衔接，保障项目推进高效有序。
资金管理严格执行专款专用、专账核算，严格按照预算计划列支，完善审批、支付、归档手续，全程公开透明，严控成本浪费，杜绝超支情况。同时建立装备器材入库验收标准化流程，逐台逐项核对型号、参数、质量及合格证，严把质量关口。项目实施中同步开展操作人员培训，建立器材台账与常态化维护保养机制，实现采购规范、管理精细、资金合规、装备可用长效化，全面提升消防应急救援装备保障能力。
（二）存在的问题及原因分析
一是采购过程中技术参数确定与市场供给适配困难，影响采购效率。应急消防车作为特种装备，核心配置技术标准严格，不同厂家产品参数差异大，参数过细易影响招标公平性，过宽则无法满足实战需求。受区域经济影响，本地及周边供应商适配度不足，符合要求的多为外地供应商，导致前期沟通、检测、对接周期延长，增加成本与压力，一定程度降低采购效率。
二是客观环境及配套条件影响，导致车辆验收及后续衔接滞后。伊宁市冬季严寒多雪，部分消防车辆核心部件低温性能测试无法正常开展，延误验收进度。同时，受历史遗留问题影响，原有站点停放场地不足、维护设施升级滞后，操作人员培训未同步完成，且专用配件供应周期长，对车辆后续规范运营和效能发挥造成一定影响。

六、有关建议

一是建议加强前期调研与多方论证，优化技术参数设置及供应商对接模式。组织项目负责人、应急救援专业人员及行业专家，开展市场调研，全面了解不同厂家产品参数、性能及供给能力，结合伊宁市实战需求，制定科学合理的技术参数，既明确核心性能要求，又避免参数过细产生排他性。同时，建立本地与外地供应商联动机制，提前与符合条件的外地供应商沟通对接，简化样品检测、技术复核流程，同步挖掘本地供应商潜力，提供技术指导助力其提升产品适配度，缩短沟通对接周期，降低采购成本，提升采购效率。
二是建议提前规划、统筹推进，针对性解决客观制约及历史遗留问题。针对冬季严寒气候，提前与检测机构沟通，制定低温环境下性能测试备选方案，准备专用测试设备，缩短测试周期，避免验收延误。针对配套条件不足的问题，加快原有应急救援站点升级改造，拓展停放场地，同步推进维护保养设施建设，确保车辆规范停放、及时维护。提前组织专业操作人员开展技能培训，邀请厂家技术人员现场指导，实现车辆采购与人员培训同步完成；建立专用配件储备机制，提前与供应商签订配件供应协议，缩短配件供应周期，保障车辆正常使用，推动项目后续规范化运营，充分发挥装备效能。

七、其他需要说明的问题

本单位无其他说明事项。