附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：伊宁市伊水街道污水厂1-12月运营费

实施单位（公章）：伊犁河南岸新区财政分局

主管部门（公章）：伊犁河南岸新区财政分局

项目负责人（签章）：曹阳

填报时间：2026年05月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：

根据《伊宁市人民政府关于伊宁市伊犁河南岸新区排水工程PPP项目实施方案的批复》文件，根据政府批复，项目核定水价为2.88元/吨，每月应付运营费用133.92万元。然而自2022年起，实际每月仅支付50万元，长期存在每月约83.92万元的资金缺口，导致污水处理厂运营资金严重不足，截至2025年11月25日，合计应付未付欠款已累计至金额4066.59万元，设备维护、药剂采购、人员工资等正常支出难以保障，运营风险持续累积，区域水环境治理面临严峻挑战。为保障已建成的污水处理设施持续稳定运行，避免因资金断裂导致停运或排放不达标，危害伊犁河水生态安全。为了落实国家关于城镇污水处理提质增效的政策要求，履行地方政府在环保基础设施运营中的兜底责任。补齐2022年以来累计的运营资金缺口，使污水处理厂恢复正常运转，确保出水水质稳定达标。消除因欠费导致的设备停产、管网淤堵等环境风险，有效保护伊犁河南岸及伊犁河水生态系统。建立长效付费机制，为PPP项目后续健康合作奠定基础，提升区域人居环境质量与居民满意度。年底经领导批复追加资金523.92万，保障污水处理设施“建得起、转得动、达得标”，实现区域水环境根本好转，助力伊宁市生态文明建设与可持续发展。

2、主要内容及实施情况

主要内容：

伊宁市伊犁河南岸新区排水工程PPP项目污水处理厂于2021年正式投入运营，采用AAO处理工艺，设计日处理规模1.5万吨。根据《伊宁市人民政府关于伊宁市伊犁河南岸新区排水工程PPP项目实施方案的批复》，核定污水处理水价为2.88元/吨。项目自2021年起进入运营付费期，按月核算，每月应付运营费用133.92万元，但经市政府协调后实际每月支付50万元，长期存在每月约83.92万元的资金缺口。截至2025年11月25日，合计应付未付欠款已累计至金额4066.59万元，2025年年初项目预算安排600万元，年底经领导批复追加523.92万元，全年累计支付1123.92万元，用于弥补当年应付及部分历史欠费。项目旨在保障污水处理厂持续稳定达标运行，提升伊犁河南岸新区水环境质量，消除因资金不足导致的运营风险，提高排水服务水平和群众满意度。

实施情况：

已完成伊犁河南岸新区排水工程PPP项目污水处理厂自2021年投运，设计日处理1.5万吨，核定水价2.88元/吨；因每月仅支付50万元（应付133.92万元），2025年预算安排600万元，后追加523.92万元，全年支付1123.92万元，有效保障了污水厂稳定运行，改善了区域水环境质量。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数600万元，全年预算数1123.92万元，该项目资金落实到位1123.92万元。资金来源为本级部门预算。

资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金1123.92万元，预算执行率为100%，主要用于：人员工资费用200万元、设备维护费用88万元、药剂采购费用120万元、污泥处置费用50万元、银行还本付息费用665.92万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1:伊宁市碧水源环境科技有限公司负责运营的伊宁市伊水街道污水，自2021年1月8日运营以来，严格按照合同要求执行污水处理，达标排放。自2022年6月通过伊宁市人民政府协调，伊宁市财政局每月按照50万元保生产费用支付运营费保障运营污水处理厂数量1个，保障水厂运营时长12个月。日标2:通过此项目提高区水资源利用率。

2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：

一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。

三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。

四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为伊宁市伊水街道污水厂1-12月运营费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。

4、撰写评价报告

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。

综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：有效削减了区域水污染物排放量，显著改善了伊犁河下游水生态环境，社会效益突出。同时，项目保障了排水服务的安全性与可靠性，提升了周边群众对市政基础设施的满意度和获得感，为伊水街道高质量发展提供了坚实的环保支撑。。

（二）评价结论

伊宁市伊水街道污水厂1-12月运营费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分18分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目的立项程序合规。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

①项目有绩效目标；具体明确了“根据《伊宁市人民政府关于伊宁市伊犁河南岸新区排水工程PPP项目实施方案的批复》，核定污水处理水价为2.88元/吨。项目自2021年起进入运营付费期，按月核算，每月应付运营费用133.92万元，但经市政府协调后实际每月支付50万元。项目旨在保障污水处理厂持续稳定达标运行，提升伊犁河南岸新区水环境质量，消除因资金不足导致的运营风险，提高排水服务水平和群众满意度的核心内容。目标设定依据充分。

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③完成了保障运营污水处理厂数量1个，保障水厂运营时长12个月。达到提高区水资源利用率效益，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

伊宁市伊水街道污水厂1-12月运营费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目的绩效目标明确。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制根据《伊宁市人民政府关于伊宁市伊犁河南岸新区排水工程PPP项目实施方案的批复》，核定污水处理水价为2.88元/吨。项目自2021年起进入运营付费期，按月核算，每月应付运营费用133.92万元，但经市政府协调后实际每月支付50万元。，以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出1123.92万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“保障运营污水处理厂数量1个，保障水厂运营时长12个月。达到提高区水资源利用率效益核心任务”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《伊宁市人民政府关于伊宁市伊犁河南岸新区排水工程PPP项目实施方案的批复》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分18分。

1、资金管理

（1）资金到位率：

实际到位资金1123.92万元，预算资金1123.92万元，资金到位率100.00%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。

（2）预算执行率

全年预算数1123.92万元，全年执行数1123.92万元，预算执行率为100.00%。

本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分。

（3）资金使用合规性

本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《伊水街道资金管理办法》。

①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。

②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目的资金使用合规。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

我单位已制定《伊水街道合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。目前项目公司在成本控制、内部审计、日常巡查记录等方面已建立基本制度，但在精细化管理制度建设上仍有不足，例如运营成本动态分析制度、设备预防性维护考核制度等尚不健全。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得2分,本项目的资金使用合规。

（2）制度执行有效性

①该项目的实施符合《伊水街道合同管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②项目合同书、报告、发票、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。

（1）实际完成率

1、数量指标：指标1：保障单位数量，指标值：＝1个，业绩值1个，指标完成率100%；

指标2：保障污水处理厂运转时长，指标值：＝12个月，业绩值12个月，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。

（2）质量达标率

质量指标：指标1：资金使用合规率，指标值：＝100%，业绩值100%，指标完成率100%；

综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7分。

（3）完成及时性

时效指标：指标1：污水处理及时率，指标值：≥95%，业绩值100%，指标完成率105.26%；

综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6分。

成本节约率

经济成本指标：指标1：保障单位运营月成本，指标值：≤93.66万元/月，业绩值93.66万元/月，指标完成率100%；

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：污水处理达标率，指标值：≥95%，业绩值100% ，指标完成率105.26%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20分。

满意度指标：指标1：辖区居民满意度，指标值：≥95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。

综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在“伊宁市伊水街道污水厂1-12月运营费项目”实施过程中，一是建立了多方联动协调机制，由市政府牵头，财政、街道、项目公司定期会商，及时解决运营资金拨付及工艺运行中的难点问题，确保污水处理厂持续稳定运行。二是强化全过程资金监管，严格按照PPP合同及绩效评价办法，按月核算运营费用，实行专款专用，并建立欠费台账，积极争取年度预算及追加资金，有效化解了历史欠费压力。三是规范运营管理流程，明确各岗位职责，严格执行AAO工艺操作标准，定期开展设备维护和水质检测，保障出水水质稳定达标。通过上述做法，项目运行规范、高效，未发生重大运营事故或资金违规问题。
（二）存在的问题及原因分析
1. 项目运营管理相关制度体系尚不够完善。目前项目公司在成本控制、内部审计、日常巡查记录等方面已建立基本制度，但在精细化管理制度建设上仍有不足，例如运营成本动态分析制度、设备预防性维护考核制度等尚不健全。主要原因在于项目正式投运以来，工作重心主要放在保障稳定达标运行和应对资金拨付压力上，对制度的系统性梳理和细化修订投入相对不足，导致部分管理环节仍依赖经验操作，规范化水平有待进一步提升。
2. 运营资金拨付存在一定滞后，影响日常维护的及时性。按照PPP合同约定，运营服务费应按月核算支付，但由于地方财政收支平衡压力较大，实际每月仅能支付核定费用的约37%，长期形成资金缺口，历史欠费累计较高。虽然2025年通过预算安排及追加资金进行了部分弥补，但仍未能完全按合同约定时间拨付到位。这一问题的客观原因在于地方财政阶段性困难，并非项目管理不善所致；主观上项目公司缺乏有效的资金催收和风险预警机制，与财政部门的沟通协调方式还可以更加主动和制度化，避免资金紧张对设备更新和应急维护造成轻微影响。

六、有关建议

建议街道进一步健全运营管理相关制度，重点补充成本动态分析、设备预防性维护考核、内部审计及风险预警等环节的管理办法，形成覆盖全面、责任清晰、可操作性强的制度体系。同时，定期组织开展制度培训和执行检查，将制度落实情况纳入月度绩效考核，逐步推动管理从“经验型”向“规范化、精细化”转变，不断提升项目运营的科学性和合规性。
针对运营资金拨付滞后的问题： 建议市财政及市政府进一步优化PPP项目运营付费的资金保障机制，将年度应付运营费用足额纳入财政预算，并探索设立专项资金周转池或按季度提前拨付等方式，减少资金拨付的阶段性延迟。同时，项目公司应主动加强与财政部门的沟通对接，每月提前报送费用核算明细，建立欠费台账预警机制，争取在财政承受能力范围内优先保障污水厂运营支出，确保设备维护和应急物资采购不受资金影响。

七、其他需要说明的问题

本项目自2021年投运以来，整体运行平稳，出水水质持续达标，未发生过环保处罚、安全生产事故或重大运营中断事件。截至目前，除运营资金按实际到位情况支付外，无其他需要补充说明的重大事项。项目后续将继续严格按照PPP合同及绩效考核要求，做好日常运维和资金管理，确保伊水街道污水处理服务安全可靠。