附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：伊宁市人民医院精卫中心建设项目

实施单位（公章）：伊宁市人民医院

主管部门（公章）：伊宁市人民医院

项目负责人（签章）：贾弘梅

填报时间：2026年04月30日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：
精神卫生事业是公共卫生体系与民生保障的重要组成部分。当前伊犁州伊宁市精神卫生服务资源相对短缺，专业诊疗机构不足、床位紧张、服务能力薄弱，难以满足群众精神心理诊疗、康复及心理干预需求。为贯彻落实国家、自治区关于加强社会心理服务体系和精神卫生服务能力建设的决策部署，完善区域医疗卫生服务网络，伊宁市决定实施伊犁州伊宁市精神卫生中心建设工程。项目经发改、卫健等部门批复立项，采用 EPC 总承包模式建设，因规划优化与用地调整实施易址重建，对建筑规模、功能布局进行优化升级。项目建成后将填补当地精神卫生专科机构空白，显著提升精神疾病救治、康复服务与公共卫生应急保障能力，切实维护群众身心健康与社会和谐稳定，具有重要的民生意义与社会效益。
2、主要内容及实施情况
主要内容：
本项目为伊犁州伊宁市精神卫生中心建设工程（EPC 总承包），主要建设内容为新建精神卫生专科医疗机构，总建筑面积17246.66 平方米，其中地下建筑面积 4706.93 平方米（含人防、设备用房、停车位 40 辆），地上建筑面积 12539.73 平方米。设置总床位200 张，建设内容包括门诊、急诊、放射科、药房、检验科、输液科、功能检查、住院病房、医护办公及配套辅助用房等，按小型专科医院标准建设，满足精神卫生诊疗、康复、应急救护等综合服务需求。项目实行设计、施工、竣工及缺陷修复一体化总承包。
实施情况：
项目由伊宁市人民医院为建设单位，伊宁市城市建设有限责任公司为 EPC 总承包单位，伊犁州建筑勘察设计研究院有限责任公司为联合体设计单位。因项目易址，需从报规阶段重新开展设计工作，建设规模与内容相应调整。项目计划开工时间为2020 年 6 月 15 日，总工期683 天，实际开工时间以监理通知为准。实施过程中严格履行变更审批程序，签订补充协议明确造价调整，工程质量按国家及行业标准管控，资金按合同及工程进度合规支付，项目按计划推进建设，确保按期竣工交付并投入使用。本次计划一次性支付500万元工程款。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数500万元，该项目资金落实到位500万元。资金来源为本级资金。
资金使用情况：截止到2025年12月31日，本项目实际支付资金500.00万元，预算执行率为100.00%，主要用于：支付伊宁市城市建设有限责任公司南院区精神卫生中心建设工程款500.00万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：计划支付单位一家工程款，支付次数一次；通过项目实施，有效推进项目建设。
2、阶段性目标：按照项目实施周期，将总体目标分解为各阶段任务。前期做好方案细化、资源配置、前期调研等筹备工作，为项目实施创造条件；中期聚焦核心业务推进，保质保量完成阶段性产出；后期做好成果整合、资料归档及效果自评、反馈收集。各环节严格管控进度、质量与经费使用，确保阶段衔接顺畅，推动总体目标有序落地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：
根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），开展绩效评价目的如下：
一是开展部门项目支出绩效评价，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及上级关于全面加强预算绩效管理的有关要求，推动构建 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理长效机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。
二是以绩效评价为抓手，进一步做实做细绩效目标管理，结合项目实际科学设置多维度绩效指标体系，细化完善数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等关键指标，确保绩效指标科学规范、指向明确、可量化可考核。
三是通过全面实施绩效评价，纠正以往在绩效管理工作中存在的认识偏差与执行短板，推动预算编制与绩效目标、绩效指标深度融合，强化 “用钱必问效” 的责任约束，不断提升预算绩效管理的刚性与权威性，加快实现从传统预算管理向全方位、全过程、全覆盖的绩效预算管理转型。
四是依托绩效评价全面复盘项目在决策、实施、运行及管理等环节存在的问题，系统梳理短板弱项并提出改进路径，为优化项目管理、提升实施质量提供坚实支撑，同时为项目后续运行、维护及长效评价奠定理论基础与实践依据。
2、绩效评价对象：
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为伊宁市人民医院精卫中心建设项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3、绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益四个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
1、绩效评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系（附表说明）
我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3、评价方法
财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（七）其他评价方法。
我单位根据本项目资金的性质和特点，本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。
4、评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：
在项目绩效评价工作启动之前成立评价组，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；
2、组织实施：
评价工作实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，对收集到的数据进行系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3、分析评价：
对归集的相关数据开展系统性分析，通过逐项对比绩效指标实际执行情况与预定目标，科学测算指标达成程度，并依据权重进行综合评定，形成项目绩效评价结果。分析过程注重数据逻辑与内在联系，精准研判绩效优劣成因，全面总结项目实施成效与薄弱环节，为后续提出切实可行的改进对策提供依据。
4、撰写评价报告
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告系统阐述项目基本情况、评价目的、指标体系、数据采集与分析方法、绩效评价结果、存在问题及改进建议等内容，做到结构合理、重点突出、表述规范。报告完成后，及时向项目主管及实施单位、相关利益方进行通报反馈，充分吸纳各方合理意见，对报告进行修改完善与校核优化，切实保障绩效评价报告的规范性、严谨性与实用性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格对照既定绩效目标有序组织实施，整体执行情况良好，取得了较为显著的实施成效。在目标完成情况上，各项重点工作任务均按既定节点顺利推进并落地见效。项目管理过程中，通过规范项目立项、强化预算编制、从严资金监管等举措，有效保障了项目运行的规范性与高效性，相关制度机制完善、执行有力，未发生重大管理疏漏及资金使用不规范问题。从项目产出来看，产出数量、质量、时效及成本控制均达到预定要求，符合相关行业标准与管理规范。
综合效益方面，项目社会效益表现突出，表现在：项目由伊宁市城市建设有限责任公司负责实施，建成后，不仅能大幅增加床位供给与诊疗空间，缓解 “看病难” 问题，还能填补区域精神卫生专科基础设施短板，优化医疗资源布局。伊宁市城市建设有限责任公司在项目建设过程中，充分发挥专业优势，高标准规划建设精神卫生专科设施，助力实现精神疾病预防、诊断、治疗、康复一体化服务，进一步完善区域医疗卫生服务体系。
（二）评价结论
伊宁市人民医院精卫中心建设项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占30分，得分30分；项目效益占30分，得分30分，项目总得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分
1、项目立项
（1）立项依据充分性
项目立项符合伊宁市发展和改革委员会颁发的《关于二次变更伊犁州伊宁市精神卫生中心建设工程可行性研究报告（带项目建议书）的批复》（伊市发改〔2021〕43 号）；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
项目在申报及设立阶段均严格遵循相关管理规定，依规完成各项报批手续，按规范流程备齐申报材料及支撑文件。结合项目实际制定资金预算，经与分管领导充分沟通、审慎论证后确定预算方案，并通过部门集体研究审议完成立项审批。全过程形成了规范完备的申报材料、论证记录、会议纪要等档案资料，切实做到程序合法合规、材料完整齐全、论证充分有效、决策民主规范。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目的立项程序合规。
2、绩效目标
（1）绩效目标合理性
①项目有绩效目标；具体明确了该项目计划支付单位一家工程款，支付次数一次。通过项目实施，有效推进项目建设。达成缓解“看病难”问题效果。
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③已完成支付伊宁市城市建设有限责任公司工程款，支付了一次；通过项目实施，有效推进了项目建设。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目的绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数或计划数相对应。
伊宁市人民医院精卫中心建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共5条，三级指标共7条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目的绩效目标明确。
3、资金投入
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过进行初步设计，按设计概算编制本项目预算，以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出，测算支出500万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“高标准规划建设精神卫生专科设施，助力实现精神疾病预防、诊断、治疗、康复一体化服务核心任务”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分,本项目的预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以伊宁市人民医院精卫中心建设项目
实施方案》、《工程项目资金支付审批表》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分,本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1、资金管理
（1）资金到位率：
实际到位资金500万元，预算资金500万元，资金到位率100.00%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
（2）预算执行率
全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100.00%。
本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
（3）资金使用合规性
本项目资金支出符合《预算法》、《政府会计制度》、《伊犁州专项资金管理办法》。
①资金的拨付有完整的审批程序和手续，有完整的合同、发票、验收单等佐证资料。
②资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目的资金使用合规。
2、组织实施
（1）管理制度健全性
我单位已制定《伊宁市人民医院政府采购业务管理制度》、《伊宁市人民医院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目的资金使用合规。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《伊宁市人民医院政府采购业务管理制度》、《伊宁市人民医院合同管理制度》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②伊犁州伊宁市精神卫生中心建设工程项目总承包(EPC)总承包合同、工程项目资金支付审批表、国库集中支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分,本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
（1）实际完成率
1、数量指标：指标1：支付建设工程单位，指标值：>=1个，业绩值1个，指标完成率100%；指标2：支付工程款次数，指标值：=1次，业绩值1次，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
（2）质量达标率
质量指标：指标1：资金使用合规率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%；指标2：支付覆盖率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。
（3）完成及时性
时效指标：指标1：资金支付及时率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。
成本节约率
经济成本指标：指标1：支付建设工程成本，指标值：<=500万元/次，业绩值500万元/次，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
（1）实施效益
①经济效益指标：无此项指标。
②社会效益指标：指标1：推进项目实施数量，指标值：=1个，业绩值1个，指标完成率100%。
③生态效益指标：无此项指标。
综上所述，本指标满分为30.00分，根据评分标准得30.00分。

满意度指标：无此项指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是项目采用EPC 总承包一体化管理模式，由承包单位统筹设计、施工、竣工及缺陷修复全流程工作，有效减少多方协调成本，避免设计与施工脱节，实现进度、质量、成本统一管控。项目严格执行合同约定与工程建设规范，设计与施工专人负责、协同推进，确保工程建设高效有序，为医疗类民生项目建设提供了成熟的管理经验。
二是项目变更管理规范、手续齐全，因易址引发的设计调整、面积增加、造价上涨等问题，均按规定履行请示、批复及备案程序，并签订正式补充协议，明确各方权责与费用标准。同时严格执行资金管理制度，按工程进度合规拨付资金，资料归档完整，有效保障了财政资金使用安全、规范、高效。
（二）存在的问题及原因分析
    一是项目前期论证与选址研判不够充分，对用地规划、政策要求、实施条件等因素综合分析不到位，导致项目实施过程中发生易址重大调整，原设计图纸全部作废，必须重新报规、重新设计，既增加了无效成本，也对整体工期造成一定影响，暴露出前期工作深度不足、风险预判不够的问题。二是项目变更后的造价确认与财政评审衔接不够高效，暂估价与最终评审价存在时间差，相关资料报送、对接、审核周期偏长，导致资金结算进度缓慢，预算执行率未达最优，影响项目资金周转与后续支付安排。三是项目建设与后期运营统筹衔接不足，在工程施工阶段未同步制定运维管理制度、人员配备计划、设备采购方案，导致项目竣工后不能立即投入规范化运营，民生效益发挥存在滞后性。四是全过程资料管理仍有薄弱环节，部分变更文件、沟通记录、现场签证归集不够及时，档案完整性与系统性有待进一步提升，对审计、结算与绩效评价造成一定影响。

六、有关建议

一是全面强化项目前期论证工作，加大选址、规划、用地、政策等方面调研力度，开展多方案比选与风险评估，从源头减少重大设计变更，避免因前期工作不到位造成造价增加与工期延误。二是推行 “建设 — 运营” 一体化统筹模式，在项目施工阶段同步制定运营方案、落实人员培训、推进设备采购，确保项目竣工即可验收、验收即可投用，尽快发挥民生效益。四是健全项目全过程档案管理机制，对合同、协议、批复、支付、签证、验收等资料实行实时归集、规范整理、闭环管理，确保资料完整可查，为项目结算、审计监督与绩效评价提供坚实支撑。

七、其他需要说明的问题

无。